北京中科进出口有限责任公司

AI投标辅助工具

北京昱华源码科技有限公司

2026年04月09日

v1.0

目  录

AI投标文件编制辅助系统	...

调研报告与可行性建议（完整版）	...

一、项目背景	...

二、项目建设目标	...

三、目标用户与使用方式	...

1. 销售/售前人员	...

2. 投标专员	...

四、整体业务流程	...

五、核心需求分析	...

1. 严格目录结构生成（核心需求）	...

需求说明	...

要求	...

2. 固定格式内容自动填充	...

内容类型	...

能力要求	...

3. 逐条响应内容生成（重点能力）	...

适用内容	...

能力要求	...

4. 技术类内容辅助生成	...

生成依据	...

5. 企业资料支持	...

6. Word文档生成	...

六、核心能力模型	...

1. 招标文件解析能力	...

2. 模板识别与填充能力	...

3. 逐条响应生成能力	...

4. 技术内容生成能力	...

5. 文档生成能力	...

七、AI能力边界说明（非常重要）	...

AI适合做的部分	...

AI不适合完全自动化的部分	...

建议模式	...

八、本项目明确“不做”的内容	...

1. 不做偏离分析判断	...

2. 不做完全自动标书生成	...

3. 不做多人协同编辑（当前阶段）	...

4. 不做复杂系统集成（当前阶段）	...

5. 不做中标概率预测	...

九、核心价值总结	...

1. 提高效率	...

2. 降低错误率	...

3. 减少重复劳动	...

4. 提升内容质量	...

5. 标准化投标流程	...

十、技术可行性分析	...

1. 文档解析技术	...

2. 大模型能力	...

3. 知识库能力	...

4. 文档生成技术	...

十一、实施建议	...

第一阶段（建议优先落地）	...

第二阶段（优化）	...

十二、风险与建议	...

风险	...

建议	...

十三、结论	...

# 第1章 AI投标文件编制辅助系统

## 1.1 调研报告与可行性建议（完整版）

# 第2章 项目背景

▶ 在教育及文化行业的文献资料采购类项目中，投标文件编制通常存在如下问题：

▶ 招标文件结构复杂

▶ 投标文件章节、顺序、格式要求严格

▶ 人工拆解目录耗时且容易出错

▶ 重复性工作多

▶ 投标函、授权书、声明函等大量重复填写

▶ 基础信息反复录入

▶ 逐条响应工作繁琐

▶ 技术参数、服务条款需逐条应答

▶ 表格多、格式严格

▶ 技术方案编写效率低

▶ 售后、实施、培训、团队等内容反复编写

▶ 难以快速复用历史资料

▶ 排版与整理工作复杂

▶ Word格式要求严格

▶ 需要投标专员反复整理

# 第3章 项目建设目标

▶ 建设一套：

▶ “AI投标文件编制辅助系统（严格响应型）”

▶ 实现以下目标：

▶ 严格按招标文件要求生成投标文件结构

▶ 自动填充基础信息，减少重复劳动

▶ 自动生成逐条响应内容，提高效率

▶ 辅助生成技术类章节内容

▶ 输出可编辑Word文档，方便最终整理

# 第4章 目标用户与使用方式

## 4.1 销售/售前人员

▶ 负责：

▶ 技术方案撰写与优化

▶ 技术响应内容确认

▶ 案例与方案调整

▶ 关注：

▶ 内容质量

▶ 是否满足评分要求

## 4.2 投标专员

▶ 负责：

▶ 商务信息填写

▶ 资质材料整理

▶ 文档结构与排版整理

▶ 关注：

▶ 格式合规

▶ 是否漏项

▶ 文档完整性

# 第5章 整体业务流程

上传招标文件

→ AI解析招标要求（目录 + 模板 + 条款）

→ 生成投标文件结构

→ 自动填充基础信息

→ 逐条响应内容生成

→ 技术章节辅助撰写

→ 用户调整与完善

→ 导出Word文件

# 第6章 核心需求分析

## 6.1 严格目录结构生成（核心需求）

### 6.1.1 需求说明

▶ 投标文件必须严格按照招标文件规定的：

▶ 章节名称

▶ 章节顺序

▶ 子章节结构

▶ 进行编排，例如：

▶ 第一章 投标函

▶ 第二章 报价函

▶ 第三章 授权书

▶ 第四章 资格证明文件

▶ 第五章 技术响应文件

### 6.1.2 要求

▶ 不允许AI自由生成目录

▶ 必须从招标文件中提取

▶ 必须保持一致性

## 6.2 固定格式内容自动填充

### 6.2.1 内容类型

▶ 投标函

▶ 报价函

▶ 授权书

▶ 声明函

▶ 承诺函

▶ 资格证明文件说明

### 6.2.2 能力要求

▶ 自动识别模板内容

▶ 自动抽取字段

▶ 自动填充：

▶ 项目名称

▶ 招标编号

▶ 公司名称

▶ 法人信息

▶ 日期等

## 6.3 逐条响应内容生成（重点能力）

### 6.3.1 适用内容

▶ 技术参数响应表

▶ 商务条款响应表

▶ 服务条款响应

▶ 偏离表（按格式填写）

### 6.3.2 能力要求

▶ 提取原始表格结构

▶ 保持原字段不变

▶ 按条款逐条生成响应内容

▶ 支持人工逐条修改

## 6.4 技术类内容辅助生成

▶ 支持模块（可枚举配置）：

▶ 技术方案

▶ 技术响应说明

▶ 实施方案

▶ 售后服务方案

▶ 培训方案

▶ 项目团队

▶ 项目业绩与案例

▶ 服务承诺

▶ 质量保障措施

▶ 进度计划

### 6.4.1 生成依据

▶ 招标文件要求

▶ 项目基础信息

▶ 企业资料

▶ 历史投标文件

## 6.5 企业资料支持

▶ 初期方式：

▶ 手动上传资料

▶ 支持内容：

▶ 历史标书

▶ 公司介绍

▶ 项目案例

▶ 人员简历

## 6.6 Word文档生成

▶ 输出：

▶ 标准Word文档（.docx）

▶ 要求：

▶ 保持章节结构

▶ 支持目录

▶ 支持后续人工修改

▶ 便于投标专员整理

# 第7章 核心能力模型

## 7.1 招标文件解析能力

▶ 能力：

▶ 提取目录结构

▶ 提取固定模板

▶ 提取表格与条款

## 7.2 模板识别与填充能力

▶ 能力：

▶ 识别函件模板

▶ 识别字段

▶ 自动填充内容

## 7.3 逐条响应生成能力

▶ 能力：

▶ 条款拆解

▶ 表格生成

▶ 内容应答

## 7.4 技术内容生成能力

▶ 能力：

▶ 基于企业资料生成内容

▶ 支持结构化输出

▶ 支持多轮修改

## 7.5 文档生成能力

▶ 能力：

▶ 结构化拼装

▶ Word输出

▶ 格式基础控制

# 第8章 AI能力边界说明（非常重要）

## 8.1 AI适合做的部分

▶ 文档结构提取

▶ 模板识别

▶ 内容生成（技术类）

▶ 条款理解与应答生成

## 8.2 AI不适合完全自动化的部分

▶ 最终内容确认

▶ 法律/合规责任判断

▶ 100%无误的结构解析

## 8.3 建议模式

AI生成 + 人工确认

# 第9章 本项目明确“不做”的内容

## 9.1 不做偏离分析判断

▶ 原因：

▶ 实际投标不允许负偏离

▶ 采用逐条应答方式替代

## 9.2 不做完全自动标书生成

▶ 原因：

▶ 风险高

▶ 不符合实际业务流程

## 9.3 不做多人协同编辑（当前阶段）

## 9.4 不做复杂系统集成（当前阶段）

## 9.5 不做中标概率预测

# 第10章 核心价值总结

## 10.1 提高效率

投标文件编制效率提升30%~60%

## 10.2 降低错误率

结构错误减少

漏项减少

## 10.3 减少重复劳动

模板自动填充

内容复用

## 10.4 提升内容质量

技术方案更规范

表达更专业

## 10.5 标准化投标流程

# 第11章 技术可行性分析

## 11.1 文档解析技术

支持Word/PDF解析

可提取结构与内容

## 11.2 大模型能力

可理解招标文件语义

可生成结构化内容

## 11.3 知识库能力

支持历史标书复用

支持语义检索

## 11.4 文档生成技术

Word自动生成成熟

# 第12章 实施建议

## 12.1 第一阶段（建议优先落地）

▶ 招标解析（半自动）

▶ 目录生成

▶ 模板填充

▶ 逐条响应生成

▶ 技术内容生成

▶ Word导出

## 12.2 第二阶段（优化）

▶ 知识库增强

▶ 内容质量优化

▶ 自动检查能力增强

# 第13章 风险与建议

## 13.1 风险

▶ 招标文件格式差异大

▶ AI输出需人工校验

▶ 企业资料质量影响效果

## 13.2 建议

▶ 建立标准资料库

▶ 采用人机协同模式

▶ 分阶段推进

# 第14章 结论

本项目具备明确业务价值与技术可行性。

建议优先建设“严格响应型AI投标辅助系统”，
通过半自动方式实现投标文件编制效率提升与质量提升。