金诚信矿业终端安全解决方案
双版对比及核心能力介绍

技术方案

北京昱华源码科技有限公司

2026 年 04 月 01 日

目  录

（Word 中可在此处插入自动目录：引用 → 目录 → 自动目录）

# 第 1 章、两版方案核心差异

两款方案均围绕金诚信矿业数据防泄密、终端访问安全核心需求设计，适配矿业业务特点，核心差异体现在防护范围、预算与落地深度，满足不同阶段建设需求，具体对比如下：

两款方案均兼容矿业 CAD、工程软件等专业格式及飞书办公场景，不影响核心业务开展。

# 第 2 章、零信任+DLP 核心组合具体功能

零信任+DLP 是两款方案的共性核心模块，协同实现访问源头管控 + 数据流转防护，精准解决矿业终端核心安全风险，深度适配飞书办公场景：

## 2.1 零信任访问控制（集成飞书）

1、飞书作为统一身份入口，登录后自动触发零信任认证，无需额外操作，贴合办公习惯；

2、采用飞书原生认证 + 终端安全状态校验双重机制，仅合规终端可访问内部资源，未授权终端禁止接入；

3、同步飞书组织架构，按岗位实现最小权限分配，核心资源专人专权，访问核心应用需飞书二次认证；

4、支持远程办公通过飞书零信任安全接入，替代传统 VPN，终端出现风险时动态冻结访问权限。

## 2.2 终端 DLP 防护系统

1、管控邮件、U 盘、微信等全外发渠道，重点聚焦飞书聊天、云文档、邮件全场景文件外发，实现无死角监控；

2、支持关键词、正则表达式、文件指纹多维度识别矿业敏感数据（采矿方案、储量数据等），飞书内容实时扫描；

3、针对违规外发采取阻断告警、加密外发、审批外发三种差异化策略，审批流程与飞书联动，线上高效处理；

4、记录所有数据操作审计日志，支持多维度检索，兼容矿业所有专业文件格式，防护不影响文件正常编辑。

## 2.3 二者协同联动

员工通过飞书发文件时，先经零信任身份与终端校验，再由 DLP 识别敏感级别；DLP 检测到违规外发，立即同步零信任冻结飞书访问权限；未通过零信任认证的终端，DLP 直接阻断所有敏感数据操作，形成双重防护屏障。

# 第 3 章、无感知安装部署，最小化影响终端用户

部署遵循业务无感知、操作无影响、防护后台化原则，针对矿业 5000 台终端、多岗位、依赖专业软件的特点，分三阶段实施，最大限度降低对用户的影响：

## 3.1 部署前：充分调研，提前适配

全量采集终端硬件、系统、专业软件及飞书版本信息，定制化部署包；搭建测试环境，专项验证安全客户端与矿业专业软件、飞书的兼容性，提前解决冲突；按非核心→一般→核心部门规划分批次部署，降低核心业务风险。

## 3.2 部署中：静默安装，错峰实施

采用轻量化静默安装包，内网远程推送、后台运行，无弹窗、无人工干预；核心部门选下班后/周末部署，财务部门避开结账节点，错峰开展不影响业务；每批次先小范围试点，实时监控终端资源占用率，异常情况技术人员远程处理。

## 3.3 部署后：后台运行，轻量化运营

安全客户端后台静默运行，无桌面图标，防护策略自动执行，用户办公操作与部署前无差异；按核心/普通 PC 制定差异化防护策略，避免过度管控；采用线上简易手册 + 短时长专项培训，降低用户学习成本，全量员工仅需了解基础操作。

同时建立 7×24 小时飞书答疑通道，30 分钟内响应解决用户问题；后续系统升级、策略优化均后台远程完成，且搭建应急回滚机制，极端情况可远程卸载客户端，快速恢复终端状态，保障业务连续性。

# 第 4 章、方案选择建议

两款方案均贴合金诚信矿业核心安全需求，可根据企业实际灵活选择：

若需一次性解决所有终端安全风险，满足上市公司全维度合规要求，构建长期可扩展、可统一管理的安全体系，选择方案一（全面防护版）；

若预算有限，需低成本、短周期快速落地，仅解决终端泄密与未授权访问核心风险，满足基础合规要求，选择方案二（轻量化防护版）。

两款方案支持无缝升级扩展，若先部署方案二，后续可直接新增加密、EDR、统一管理等模块，无需重新部署，最大限度降低后期建设成本。

# 第 5 章、方案对比表

| 对比维度 | 方案一（全面防护版） | 方案二（轻量化防护版） |
| --- | --- | --- |
| 核心预算 | 约500万元 | 约100万元 |
| 防护理念 | 全链路闭环防护，覆盖终端安全全场景 | 聚焦核心风险，仅解决终端泄密、未授权访问问题 |
| 核心模块 | 透明加密、DLP、桌管、EDR、零信任、数据安全交换平台、统一管理平台 | 仅终端DLP+零信任（集成飞书）双核心模块 |
| 终端策略 | 500台核心PC全模块部署，5000台普通PC分级部署 | 全量终端统一部署DLP+零信任，无差异化配置 |
| 防护范围 | 数据安全、终端安全、访问安全、统一管理全覆盖 | 仅覆盖数据外发管控、访问身份认证，无独立终端防护与管理 |
| 飞书集成 | 深度联动认证、审批、日志、告警全流程 | 基础集成，仅实现飞书作为零信任入口+文件外发管控 |
| 落地周期 | 16周，四阶段标准化实施 | 8-10周，简化流程快速落地 |
| 建设目标 | 满足上市公司全维度合规，构建长期可扩展安全体系 | 低成本快速落地，满足企业基础合规与核心风险防护 |